PHỤ LỤC

Kết quả và kế hoạch xử lý 27 trường hợp vi phạm TTXD, Đất đai

| STT | TÊN CHỦ | Vị trí XD (số lô, số thửa, DT) | Hình thức XD, Diện tích XD | Nguồn gốc đất | Đã thực hiện | Kế hoạch/Thời gian xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAO LẠI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Mậu Khiển | Thửa 78, tờ BĐ 14 | Nhà cấp 4, mái tôn, tường gạch cao khoảng 4m, dt khoảng 35-40m2. Sân bê tông, có cổng ra vào. Tổng DT XD trái phép 100m2 | Có phiếu thu tiền 20tr (24/6/2008) và BB giao đất ở của thôn Mao Lại (16/8/2008) | Đã lập BBLV lần 1 | Tháng 05/2026 |
| 2 | Nguyễn Thị Thọ (Phương) | Thửa 78, tờ BĐ 14 | Nhà cấp 4, mái tôn cao khoảng 4m. DT khoảng 100m2 | Đất ao. GĐ mua của thôn Mao Lại , có phiếu thu tiền 15 tr (02/8/2009) Nộp thuế phi NN từ 2022 đến nay | Đã lập BBLV lần 1 | Tháng 05/2026 |
| 3 | Hoàng Thị Thảo | Thửa 540, tờ BĐ 14 | Nhà cấp 4 mái tôn, cao khoảng hơn 3m. Tổng DT 50m2 | Có phiếu thu tiền 50 triệu 2010 | Đã lập BBLV lần 2 | Tháng 06/2026 |
| 4 | Nguyễn Mậu Khương | Thửa 141, tờ 14 | Nhà cấp 4 mái tôn có tường gạch khoảng 50m2. Cao 4m. Tường xây bao quanh và sân bê tông có cánh cổng. Tổng Dt trái phép khoảng 100m2 | Đất thùng ao. Cha ông để lại. Không giấy tờ | Đã lập BBLV lần 3 | Cơ bản đã Xong |
| 5 | Nguyễn Đăng Tần (Thỏa) | Gần ao cụ Thềm xóm Ngoài (giáp thửa 149) | Nhà tạm khung sắt mái tôn 40m2, bịt tôn xung quanh. Có sân vườn. Tường bao chắn bằng tôn cao khoảng 2m. Tổng DT quây trái phép 250m2 | Đất thùng ao. Cha ông để lại, không có giấy tờ | Đã lập BBLV lần 3 | Đã Xong |
| 6 | Nguyễn Mậu Hiền - Cần | Ao cụ Thềm xóm Ngoài. (giáp thửa 149) | Nhà tạm 30m2, cao 3m, tường gạch cao khoảng 2m. Có sân bê tông. Tổng DT trái phép khoảng 70m2 | Đất ao hồ | Đã lập BBLV lần 1 | Đã Xong |
| 7 | Nguyễn Đăng Khích | Đất ruộng khu vực Khảo Sát (thửa 133) | Dựng khung sắt mái tôn cao khoảng 5m. Tường gạch cao khoảng 2m bao quanh. Tổng DT XD trái phép khoảng 250m2 | Đất ruộng | Đã tự tháo dỡ toàn bộ phần khung sắt và mái tôn | Đã xong |
| 8 | Đỗ Quý Khánh | Khu vực Ngõ cổng Xóm Trong | Nhà trần đã đổ tầng 1, đang bị dừng lại. DT khoảng 100m2. | XD lần đầu từ 2010, đến 2020 XD nhà cấp 4 để ở, T5/2025 XD tiếp nhà trần. | Đã lập BBLV lần 1 | Tháng 07/2026 |
| 9 | Nguyễn Đức Triệu (Tư) | Thửa 163, tờ BĐ 16 | Dựng khung nhà mái tôn, tường gạch cao khoảng hơn 4m. Tổng DT trái phép khoảng 70m2 | Đất cha ông để lại. Không có giấy tờ, Có nhà cấp 4 nhỏ từ trước, cải tạo xây dựng T5/2025 | Đã lập BBLV lần 1 | Tháng 07/2026 |
| 10 | Nguyễn Đức Đại (Suốt) | Thửa 179 tờ BĐ 16 (đất ao) | Tự ý san lấp khoảng 800m2 đất ao và dựng khung mái tôn khoảng 120m2. | Đất ao hồ. Trước thôn cho gia đình đấu thầu ao. Đã hết hợp đồng. | Gia đình đã tự tháo dỡ phần mái tôn mới vi phạm | Đã xong |
| 11 | Nguyễn Thị Vân - Đạn | Thửa 138, tờ BĐ 14 | Dựng nhà tạm, mái tôn khoảng 100m2 có tường gạch. | Đất vườn, ao gia đình sử dụng từ trước. | Đã lập BBLV lần 1 | Đã Xong |
| 12 | Nguyễn Mậu Chuyện | Thửa đất 22, tờ BĐ 14 | Dựng nhà, mái tôn khoảng 70m2 có tường gạch. Dựng mái tôn khung sắt cao khoảng 4,5m, rộng 100m2. Tổng DT XD trái phép khoảng 170m2 | Đất ruộng công ích gia đình sử dụng từ trước, GĐ nhận thay đất giãn dân | Đã lập biên bản làm việc lần 2 | Tháng 06/2026 |
| 13 | Nguyễn Đăng Cạnh | Thửa đất 22, tờ BĐ 14 | Dựng nhà cấp 4 mái tôn cao khoảng 3,8m. DT khoảng 80m2 | Đất khai hoang gia đình sử dụng từ nhiều năm trước | Đã lập BBLV lần 1 | Tháng 06/2026 |
| 14 | Nguyễn Mậu Đình | Gần mặt đường 279 | Dựng nhà cấp 4, có mái tôn tường gạch khoảng 30m2 | Đất đã có GCNQSDĐ | Đã lập BBLV lần 1 | Tháng 06/2026 |
| MAO YÊN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Văn Luận |  | Dựng nhà cấp 4, khung thép, mái tôn trên đất ao |  | Đã lập BBLV lần 2 | Tháng 05 |
| 2 | Nguyễn Văn Định |  | Đổ đất, trồng cây trên Ao Điếm | Ao điếm, đã có dự án cải tạo |  | Giữ nguyên hiện trạng |
| 3 | Nguyễn Đức Ngãi |  | Xây tường bao trên đất, đường Kênh Nam |  |  | Tháng 06/2026 |
| 4 | Nguyễn Đức Bội |  | Xây cổng nhà trên đất công |  |  | Tháng 04/2026 |
| GIANG LIỄU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Tài Hành | Liền thửa số 8, Tờ bản đồ 27 | Xây nhà tường gạch, mái khung thép lợp tôn trên đất lấn chiếm | Đất ao | Đã tự tháo dỡ | Đã xong |
| 2 | Nguyễn Tài Quân |  | Xây nhà tường gạch, mái tôn, đổ sân bê tông trên đất ao | Đất ao | Đã tự tháo dỡ một phần vi phạm | Đã xong |
| 3 | Trần Văn Công |  | Đổ sân bê tông trên đất ruộng | Đất trồng lúa | Đã tự đục phá | Đã xong |
| 4 | Nguyễn Thừa Vang |  | -Chủ hộ đã lên thị xã QV xin cấp phép xây dựng nhưng k đc cấp. -Xây nhà trên đất giãn dân, khi chưa đc cấp phép xây dựng | Đất giãn dân | Đã lập BB làm việc. | Đã xong |
| HÀ LIỄU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trần Trọng Toàn |  | Xây nhà xưởng trên đất ao | Đất ao giao thầu | Đã tự tháo dỡ | Đã xong |
| 2 | Nguyễn Thị Luận |  | Dựng sai so với giấy phép xây dựng | Đất thổ cư đã có GCN | Đã tự phá dỡ phần diện tích tăng thêm | Đã xong |
| 3 | Nguyễn Hoà Việt Tùng |  | Làm đai trụ cột để dựng nhà xưởng (Chưa dựng nhà) | Đất trang trại | Đã dừng không xây dựng | Giữ nguyên hiện trạng |
| 4 | Nguyễn Hữu Lâm |  | Dựng lều lán đất giao thông | Đất giao thông | Đã tự tháo dỡ | Đã Xong |